ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов в г.Горки и Горецком районе к проведению республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села ”Дажынкi-2012“

| № п.п. | Наименование объектов | Наименование мероприятий и видов работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | 1.1. Объекты здравоохранения |
| 1. | Стоматологическая поликлиника по ул.Ленина, 22 | реконструкция с элементами модернизации |
| 2. | Центральная районная больница по ул.Кирова, 16 | модернизация главного корпуса, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений на территории ЦРБ, благоустройство, демонтаж зданий |
| 3. | Районная поликлиника по ул.Кирова | реконструкция здания с тепловой модернизацией |
| 4. | Реконструкция незавершенного строительством ”Хирургического корпуса на 240 коек райбольницы в г.Горки Могилевской области“ под размещение стационара на 90 коек | реконструкция с благоустройством прилегающей территории |
| 5. | УЗ ”Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии“ по ул.Социалистическая | текущий ремонт административного здания и благоустройство территории |
|  | 1.2. Объекты образования |
| 6. | Средняя школа № 2 по ул.Якубовского | строительство учебного корпуса № 2 |
| 7. |  | модернизация крыши, фасада |
| 8. | Центр внешкольного образования по ул.Максима Горького, 1 | капитальный ремонт с благоустройством прилегающей территории |
| 9. | Ясли-сад № 5 по ул.Советской, 41 | капитальный ремонт с модернизацией крыши, замена инженерных сетей и оборудования, благоустройство территории |
| 10. | Гимназия № 1 по ул.Калинина | модернизация здания, благоустройство территории, обустройство стадиона |
| 11. | Социально-педагогический центр по ул.Куйбышева | благоустройство прилегающей территории |
| 12. | Средняя школа № 1 по ул.Сурганова | модернизация крыши, фасадов зданий, благоустройство территории с заменой ограждений и озеленением |
| 13. | Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по ул.Бруцеро-Ерофеевской, 5 | ограждение территории, замена оконных блоков, благоустройство и озеленение территории |
| 14. | Ясли-сад № 3 по ул.Калинина, 23 | капитальный ремонт кровли и фасада |
| 15. | Общежитие № 1 Горецкого педагогического колледжа УО ”МГУ им. А.А.Кулешова“, ул.Ленина, 28 | капитальный ремонт с модернизацией здания |
| 16. | Общежитие № 2 Горецкого педагогического колледжа УО ”МГУ им. А.А.Кулешова“, ул.Ленина, 36 | капитальный ремонт здания |
| 17. | Учебный корпус Горецкого педагогического колледжа УО ”МГУ им. А.А.Кулешова“, ул.Ленина, 14 | капитальный ремонт с модернизацией здания |
| 18. | Учебный корпус, общежитие № 1, общежитие № 2 Горецкого педагогического колледжа УО ”МГУ им. А.А.Кулешова“ | текущий ремонт (ремонт отмостки, санузлов, подвесных потолков, внутренних тепловых сетей, водопровода, канализации, частичный ремонт кровли общежития № 2, ремонт входных групп, ремонт отдельных помещений |
|  | 1.3. Объекты физической культуры и спорта |
| 19. | Городской стадион | новое строительство. Трибуны с пластиковыми сидениями на 2000 мест, беговые дорожки с искусственным покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием, мини-футбольная площадка с искусственным покрытием, 2 теннисных корта с искусственным покрытием |
| 20. | Ледовая арена со спортивным залом | новое строительство |
| 21. | ДЮСШ с отделением конного спорта | реконструкция и строительство базы (реконструкция конюшен, реконструкция площадок) |
|  | 1.4. Объекты культуры и искусства |
| 22. | Капремонт с модернизацией кинотеатра ”Крынiца“ | модернизация здания, техническое переоснащение, благоустройство прилегающей территории |
| 23. | Горецкий районный историко-этнографический музей по ул.Крупской, 3 | капитальный ремонт с реставрацией, создание новой экспозиции |
| 24. | Горецкая детская школа искусств. Районная библиотека имени Максима Горецкого | капитальный ремонт с реконструкцией |
| 25. | Детская школа художественных ремесел по ул.Куйбышева, 4А | текущий ремонт с реконструкцией |
| 26. | Районный центр культуры Куйбышева, 13 | текущий ремонт |
| 27. | Молодежный культурно-развлекательный центр с амфитеатром в г.Горки | новое строительство |
| 28. | Молодежный культурно-развлекательный центр с амфитеатром в г.Горки. Инженерные сети | новое строительство |
|  | 1.5. Объекты жилищно-коммунального назначения |
|  | 1.5.1. Строительство жилых домов |
| 29. | 60-квартирный жилой дом по ул.Интернациональной | новое строительство |
|  | 1.5.2. Ремонт жилого фонда |  |
| 30. | 56-квартирный жилой дом по ул.Гастелло, 1 | устройство вальмовой крыши, ремонт фасадов, благоустройство дворовой территории |
| 31. | 60-квартирный жилой дом по ул.Гастелло, 3 | -”- |
| 32. | 56-квартирный жилой дом по ул.Дзержинского, 2 | -”- |
|  | Улица Якубовского |  |
| 33. | 90-квартирный жилой дом № 76 | ремонт фасада |
| 34. | 56-квартирный жилой дом № 2 | модернизация крыши, ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 36. | 70-квартирный жилой дом № 5 | модернизация крыши, ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 37. | 60-квартирный жилой дом № 11 | фальшкровля, ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 38. | Многоквартирный жилой дом № 13 | ремонт фасада, ремонт и окраска кровли, благоустройство дворовой территории |
| 39. | Многоквартирный жилой дом № 20 | -”- |
| 40. | Здание № 32 | ремонт фасадов, устройство пандусов |
| 41. | 8-квартирный жилой дом № 25 | ремонт фасада, окраска кровли, благоустройство дворовой территории |
| 42. | 48-квартирный жилой дом № 26 | ремонт кровли (металлочерепица), ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 43. | 36-квартирный жилой дом № 29 | ремонт кровли, ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 44. | 20-квартирный жилой дом № 33 | ремонт крыши, фасада, благоустройство дворовой территории, водоотведение |
| 45. | Здание № 36 | замена кровельного покрытия (металлочерепица), ремонт фасадов, благоустройство дворовой территории, внутренние отделочные работы |
| 46. | 8-квартирный жилой дом № 38 | окраска кровли, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 47. | 24-квартирный жилой дом № 42 | ремонт кровли (металлочерепица), ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 48. | 24-квартирный жилой дом № 44 | -”- |
| 49. | 14-квартирный жилой дом № 46 | ремонт кровли (металлочерепица), ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 50. | 12-квартирный жилой дом № 48 | ремонт фасада, окраска кровли, благоустройство дворовой территории |
| 51. | 32-квартирный жилой дом № 50 | ремонт кровли, утепление фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 52. | 215-квартирный жилой дом по ул.Строителей, 1 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
|  | Улица Советская |  |
| 53. | 80-квартирный жилой дом № 4 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
| 54. | Дом № 5 (общежитие) | ремонт кровли, ремонт фасада, замена инженерных сетей |
| 55. | 64-квартирный жилой дом № 16 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 56. | 100-квартирный жилой дом № 74а | модернизация крыши, ремонт фасада, замена инженерных сетей, благоустройство дворовой территории |
|  | Улица Кирова |  |
| 57. | 7-квартиртирный жилой дом по ул.Кирова, 9 | ремонт фасада, ремонт кровли, благоустройство дворовой территории |
| 58. | Одноквартирный жилой дом № 12 | -”- |
|  | Улица Вокзальная |  |
| 59. | Общежитие по ул.Вокзальной, 2 | модернизация крыши, фасадов, благоустройство дворовой территории, замена инженерных сетей, замена оконных блоков (ПВХ), внутренние отделочные работы |
| 60. | 60-квартирный жилой дом по пер.Калинина, 6 | фальшкровля, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 61. | Многоквартирный жилой дом № 30 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 62. | Многоквартирный жилой дом № 32 | -”- |
| 63. | Многоквартирный жилой дом № 34 | -”- |
| 64. | Многоквартирный жилой дом № 36 | ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 65. | Многоквартирный жилой дом № 50 | модернизация крыши, благоустройство дворовой территории |
| 66. | Многоквартирный жилой дом № 20 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 67. | Многоквартирный жилой дом по ул.Суворова, 1 | утепление торцов, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 68. | Многоквартирный жилой дом по ул.Суворова, 3А | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 69. | Многоквартирный жилой дом по ул.С.Лазо, 1 | ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 70. | Многоквартирные жилые дома № 26, 40 по ул.Вокзальная | ремонт фасадов, ремонт кровли, благоустройство дворовой территории |
|  | Улица Сурганова |  |
| 71. | Многоквартирный жилой дом № 3 | ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории, снос хозпостроек, замена инженерных сетей, замена окон на окна из ПВХ |
| 72. | Многоквартирный жилой дом № 6 | ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории, замена инженерных сетей, замена окон на окна из ПВХ, снос хозпостроек |
|  | Улица Бруцеро-Ерофеевская |  |
| 73. | Многоквартирный жилой дом № 14 | модернизация крыши, ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
|  | Проспект Интернациональный |  |
| 74. | 48-квартирный жилой дом № 4 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории, замена водосточных труб, окраска кровли |
| 75. | 48-квартирный жилой дом № 6 | -”- |
| 76. | 24-квартирный жилой дом № 8 | -”- |
| 77. | 24-квартирный жилой дом № 10 | -”- |
| 78. | 48-квартирный жилой дом № 12 | -”- |
| 79. | 105-квартирный жилой дом № 22 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 80. | 216-квартирный жилой дом № 24 | ремонт фасада (заделка стыков, ограждения лоджий, окна) благоустройство дворовой территории |
|  | Улица Тимирязева |  |
| 81. | Многоквартирный жилой дом № 20 | окраска кровельного покрытия, ремонт фасада, ремонт, инженерного оборудования, благоустройство дворовой территории, снос хозпостроек |
| 82. | Снос ветхого жилого фонда (дома № 16, 18) | снос домов и хозяйственных построек, рекультивация территории, создание рекреационной зоны |
| 83. | Жилой дом № 4 | вывод из состава жилого фонда, консервация с последующей реставрацией как объекта, имеющего статус историко-культурной ценности |
| 84. | 19-квартирный жилой дом № 6 | -”- |
|  | Улица Мичурина |  |
| 85. | 50-квартирный жилой дом № 4 | ремонт кровли, фасада, благоустройство дворовой территории |
| 86. | 12-квартирный жилой № 2 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, благоустройство дворовой территории |
|  | Улица Калинина |  |
| 87. | 70-квартирные жилые дома № 9, 11, 27 | ремонт фасада, благоустройство дворовых территорий |
| 88. | 90-квартирные жилые дома № 31, 33 | -”- |
| 89. | 18-квартирные жилые дома № 47, 49, 51 | ремонт кровель, тепловая модернизация фасадов, благоустройство дворовых территорий |
| 90. | 70-квартирный жилой дом № 55 | ремонт фасада, благоустройство дворовой территории |
| 91. | Деревня Шелохановка | капитальный ремонт ул.Ленина (0,6 км) |
| 92. | Въездной знак в Могилевскую область ”Горецкий район“ на границе с Витебской областью | текущий ремонт въездного знака с гостевой автостоянкой |
| 93. | Въездной знак | текущий ремонт въездного знака при въезде в город со стороны н.п.Ленино |
|  | Улица Якубовского |  |
| 94. | Площадь им.Ленина | реконструкция площади с устройством эстрады |
| 95. | Мост через р.Капылку по ул.Якубовского | реконструкция моста |
| 96. | Реконструкция ул.Якубовского | реконструкция улицы с устройством ливневой канализации, обустройством условно-пешеходной зоны на участке от ул.Сурганова до пл.Якубовского |
| 97. | Реконструкция пл.Якубовского | мощение мелкоштучной бетонной плиткой, декоративно-художественное оформление и озеленение, решение вечернего освещения и другие работы |
|  | Улица Советская |  |
| 98. | Реконструкция улицы | реконструкция магистральной улицы с доведением параметров и конструктивных элементов до нормативных требований с устройством ливневой канализации, включая реконструкцию моста через р.Капылку |
|  | Улица Кирова |  |
| 99. | Реконструкция улицы | реконструкция улицы с устройством ливневой канализации, обустройством условно-пешеходной зоны на участке от ул.Сурганова до пл.Якубовского |
|  | Улица Фурманова |  |
| 100. | Ремонт улицы | ремонт улицы на участке от ул.Советской до ул.Матросова с устройством пешеходных дорожек |
| 101. | Реконструкция улицы | реконструкция улицы |
| 102. | Реконструкция привокзальной площади | реконструкция со строительством транспортного кольца, гостевых парковок, остановок общественного транспорта, организацией пешеходных связей, благоустройством и озеленением |
| 103. | Реконструкция ул.Сурганова | реконструкция существующих и строительство новых тротуаров, обустройство остановок общественного транспорта, озеленение |
| 104. | Въездной знак | устройство въездного знака в виде архитектурно-художественной композиции при въезде в город со стороны г.Орши |
| 105. | Въездной знак | устройство въездного знака при въезде в город со стороны г.Мстиславля |
| 106. | Реконструкция ул.Заслонова | реконструкция с устройством тротуаров, нового покрытия проезжей части |
| 107 | Гражданское кладбище | ремонт ограждения |
| 108. | Въездной знак | устройство въездного знака в виде декоративной композиции при въезде в город со стороны г.Могилева (автодорога Р-70) |
| 109. | Благоустройство ул.Бруцеро-Ерофеевской | реконструкция и ремонт тротуаров, озеленение |
| 110. | Существующая дорожно-уличная сеть г.Горки | ремонт и реконструкция тротуаров, ремонт и асфальтирование проезжей части улиц, уличное ограждение |
| 111. | Детский парк в г.Горки | реконструкция парка с расширением парковой зоны, насыщением аттракционами, игровым оборудованием |
| 112. | Деревня Воловцы | ремонт подъездной дороги от автодороги Р-15 до ул.Центральной (0,5 км) |
| 113. |  | текущий ремонт ул.Юбилейной (0,15 км) |
| 114. | Деревня Козлы | текущий ремонт ул.Южной (0,2 км) |
| 115. | Деревня Ректа | строительство дороги и тротуаров по ул.Солнечной (0,4 км) |
| 116. | Деревня Песочная | текущий ремонт подъездной дороги к населенному пункту от автодороги Р-15 (0,7 км) |
|  | 1.5.4. Объекты котельно-теплового хозяйства |
| 117. | Тепловые сети | модернизация теплосети на участке от теплокамеры жилого дома № 38 до теплокамеры жилого дома № 29 по ул.Якубовского |
| 118. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей на участке от центрального теплового пункта № 6 до центрального теплового пункта № 8 и до жилого дома № 9 по ул.Строителей с применением предварительно-изолированной трубы |
| 119. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей на участке от тепловой камеры кинотеатра ”Криница“ до тепловой камеры от автовокзала с применением предварительно-изолированной трубы |
| 120. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от жилого дома № 4 по ул.Советская до тепловой камеры СШ № 2 |
| 121. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно-изолированной трубы на участке от тепловой камеры административного здания ГУК ДСП ПМК-1 по ул.Советская № 9 до тепловой камеры ОАО ”Белагропромбанк“ |
| 122. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от тепловой камеры основного ствола до тепловой камеры КБО |
| 123. | Центральная котельная по ул.Заслонова, 24 | реконструкция кирпичной дымовой трубы Н-80 |
| 124. |  | корректировка проектно-сметной документации (расширение центральной котельной в г.Горки, проект 152/93 |
| 125. | Реконструкция тепловых сетей юго-восточного жилого района города | реконструкция. Новый микрорайон |
| 126. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей на участке от тепловой камеры центральной районной больницы к зданиям учреждения здравоохранения ”Горецкая центральная районная больница“ |
| 127. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от тепловой камеры по ул.Кирова до тепловой камеры пер.Фрунзе № 8 |
| 128. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от наземной тепловой сети по ул.Якубовского № 25 до жилого дома № 3а по ул.Куйбышева |
| 129. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от тепловой камеры бассейна БГСХА до тепловой камеры Дворца культуры БГСХА |
| 130. | Тепловые сети | модернизация тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб на участке от тепловой камеры учебного корпуса № 10 БГСХА до тепловой камеры жилого дома № 3 по ул.Мичурина в г.Горки. проектирование реконструкции котельной БГСХА |
|  | 1.5.5. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 131. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от дюкера до водопроводного колодца по ул.Ленина и от дюкера до водопроводного колодца по ул.Пионерская |
| 132. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца по ул. Есенина до водопроводного колодца по пер.2-ой Октябрьский |
| 133. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца по ул.Советская до водопроводного колодца общежития № 4 БГСХА |
| 134. | Канализационные сети | реконструкция канализационного коллектора от канализационного колодца № 280 по ул.Дзержинского до канализационного колодца № 308 по ул.Советская |
| 135. | Канализационные сети | реконструкция канализационного коллектора от канализационного колодца № 24 по ул.Якубовского до канализационного колодца № 195 по ул.Советская |
| 136. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца № 35а до водопроводного колодца № 36 по ул.Фрунзе |
| 137. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца № 42 до водопроводного колодца № 45 по ул.Безымянной |
| 138. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца № 120 по ул.Куйбышева до водопроводного колодца № 3 по ул.Советская |
| 139. | Водопроводные сети | реконструкция водопроводной сети от водопроводного колодца РЦГиЭ по ул.Социалистическая до водопроводного колодца минирынка ”Малая Европа“ |
|  | 1.5.6. Прочие объекты коммунального назначения |
| 140. | Гостиница ”Проня“ | реконструкция здания с модернизацией фасадов, обустройство гостевой автостоянки |
| 141. | Баня по ул.Советской, 11 | ремонт кровли, фасада, внутренний ремонт здания, благоустройство прилегающей территории (устройство парковки) |
| 142. | Общественный туалет по ул.Куйбышева | реконструкция здания с устройством шатровой кровли |
| 143. | Набережная р.Капылка | благоустройство прибрежных зон по обе стороны от русла реки с элементами ландшафтного дизайна, декоративного и вечернего светового оформления со сносом усадебного дома по ул.Советской |
| 144. | Реконструкция верхнего пруда БГСХА г.Горки Могилевской области (первая очередь) | реконструкция пруда и плотины |
| 145. | Благоустройство р.Проня г.Горки | благоустройство прибрежных зон по обе стороны от русла реки |
| 146. | Прибрежная зона пруда на р.Поросица | строительство общегородского парка с пляжной зоной |
|  | 1.6. Объекты торговли и бытового обслуживания населения |
|  | 1.6.1. Объекты торговли по организациям республиканской собственности |
| 147. | Магазин № 3 по ул.Мира, 3 в г.Горки | реконструкция с разработкой проекта |
| 148. | Магазин по ул.Якубовского, 30 в г.Горки | термомодернизация с разработкой проекта |
| 149. | Магазин № 18 по просп.Интернациональному в г.Горки | -”- |
| 150. | Торговый павильон площадью 150 кв. метров по ул.Бруцеро-Ерофеевская в г.Горки | новое строительство с разработкой проекта |
| 151. | Рынок в г.Горки | термомодернизация магазина ”Мебель“ с разработкой проекта |
| 152. | Магазин № 35 по ул.Советской, 90 в г.Горки | термомодернизация с разработкой проекта |
| 153. | Магазин ”Березка“ по ул.Бруцеро-Ерофеевская в г.Горки | -”- |
| 154. | Магазин в дер.Сеньково Горецкого района | термомодернизация с разработкой проекта |
| 155. | Магазин в дер.Любиж Горецкого района | -”- |
| 156. | Строительство торгового центра в г.Горки по ул.Вокзальной | новое строительство с разработкой проекта |
| 157. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, для объектов Горецкого райпо | приобретение оборудования |
|  | 1.6.2. Объекты бытового обслуживания населения по организациям коммунальной собственности |
| 158. | Дом быта по ул.Заслонова, 2 | модернизация здания с устройством шатровой крыши с металлочерепичным покрытием, ремонтом входных групп |
| 159. | Дом быта по ул. Якубовского, 27 | тепловая реабилитация здания, устройство пандуса, благоустройство дворовой территории |
| 160. | Дом быта по ул. Спортивный проезд, 2 | модернизация здания, устройство пандуса, благоустройство прилегающей территории |
|  | 2. ОБЪЕКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ”БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ“ |
| 161. | Общежитие № 6 БГСХА по ул.Сурганова, 1 | капитальный ремонт с благоустройством прилегающей территории |
| 162. | Общежитие № 3 БГСХА по ул.Сурганова, 2 | капитальный ремонт, благоустройство дворовой территории |
| 163. | Общежитие № 4 БГСХА по ул.Сурганова, 4 | капитальный ремонт с благоустройством прилегающей уличной и дворовой территорий |
| 164. | Общежитие № 8 БГСХА | капитальный ремонт с тепловой модернизацией здания |
| 165. | Общежитие № 9 БГСХА | -”- |
| 166. | Дворец культуры БГСХА | капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем здания |
| 167. | Автостоянка на 200 машиномест по ул.Дворцовой | новое строительство |
| 168. | Общежитие на 860 мест УО БГСХА в г.Горки, просп.Интернациональный, 15 | -”- |
| 169. | Общежитие № 5 БГСХА | капитальный ремонт, тепловая модернизация здания, благоустройство территории |
| 170. | Благоустройство ул.Мичурина | устройство тротуаров из мелкоштучной бетонной плитки, озеленение, реконструкция уличного освещения |
| 171. | Учебно-научно-производственная товарная ферма на 280 голов в г.Горки УО ”БГСХА“ | строительство |
| 172. | Рыбоводный индустриальный комплекс по интенсивному выращиванию молоди лососевых видов рыб с использованием системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) | строительство |
|  | 3. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ Г.ГОРКИ |
|  | 3.1. Объекты организаций республиканской формы собственности |
| 173. | Исправительная колония-поселение № 16 по ул.Советской, 7 | текущий ремонт здания |
| 174. | Здание по ул.Якубовского, 40 | переустройство крыши, ремонт и покраска фасадов, ремонт инженерных сетей, текущий ремонт помещений, благоустройство прилегающей и дворовой территории |
| 175. | Райвоенкомат по ул.Кирова, 14 | капитальный ремонт здания райвоенкомата, реконструкция гаражей, замена участка теплотрассы, благоустройство территории, строительство автостоянки |
| 176. | Здание Горецкого МРО КГБ по ул.Кирова, 11 | реконструкция с благоустройством прилегающей территории |
| 177. | Пожарное депо | новое строительство пожарного депо |
| 178. | Станция ”Погодино“ | реконструкция здания железнодорожного вокзала с благоустройством прилегающей территории, капитальный ремонт зданий, сооружений и жилого фонда станции |
| 179. | Здание агрометеорологической станции в г. Горки | капитальный ремонт здания и благоустройство территории |
| 180. | Административное здание по ул. Якубовского, 7 | капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории |
| 181. | Магазин ”Колос“ по пер.Якубовского, 2 | текущий ремонт магазина |
| 182. | Комплекс зданий Горецкого РУЭС по ул.Максима Горького, 3а | реконструкция с благоустройством прилегающей территории |
| 183. | Районный узел почтовой связи по ул.Максима Горького, 3 | реконструкция здания, благоустройство дворовой территории |
| 184. | Здание Горецкого филиала РУП ”Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ по ул.Советской, 9а | окраска фасадов |
| 185. | Здание Горецкого отделения ОАО ”Белинвестбанк“ по ул.Ленина, 20 | модернизация фасадов, устройство пандуса, благоустройство прилегающей территории |
| 186. | Автовокзал по ул.Вокзальной, 1 | реконструкция с благоустройством прилегающей территории |
| 187. | Автопарк № 17 по ул.Вокзальной, 59 | текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство прилегающей территории |
| 188. | Здание филиала № 708 г.Горки ОАО ”АСБ Беларусбанк“ | модернизация здания с утеплением наружных стен, переустройством входной группы, благоустройством территории |
| 189. | Общежитие ОАО ”Горкилен“ | Капитальный ремонт и благоустройство территории |
| 190. | Горецкий район электрических сетей | подготовка базы и благоустройство территории |
| 191. | ОАО ”Горкилен“ | -”- |
| 192. | ОАО ”Молочные горки“ | -”- |
| 193. | ГЛХУ ”Горецкий лесхоз“ | -”- |
| 194. | Место отдыха ”Сахаровский лес“ | реконструкция и благоустройство |
| 195. | ДЭУ-75 РУП ”Могилевавтодор“ | подготовка базы и благоустройство территории |
| 196. | Горецкий район газоснабжения | -”- |
|  | 3.2. Объекты организаций коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности |
| 197. | Здание Горецкого райисполкома по ул.Якубовского, 9 | реконструкция здания с элементами модернизации фасадов, перепланировка помещений, благоустройство дворовой территории |
| 198. | Центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров, консультирования и аграрной реформы (просп Интернациональный, 11) | капитальный ремонт здания с общежитием, благоустройство прилегающей территории |
| 199. | ОАО ”Према“ | подготовка базы и благоустройство территории |
| 200. | Здание ресторана ”Парнас“ | модернизация фасадов здания с благоустройством прилегающей территории и строительством гостевой автостоянки |
| 201. | Магазин ”Кристина“ по ул.Ленина, 24 | ремонт и покраска кровли, фасадов, замена окон, благоустройство дворовой территории |
| 202. | Здание редакции газеты ”Горецкий вестник“ по ул.Советской, 8 | текущий ремонт здания |
| 203. | Здание ГУКДСП ”Горецкая ПМК № 1“ по ул.Советской, 9 | модернизация фасадов, благоустройство прилегающей территории, устройство парковки |
| 204. | УКПП ”Коммунальник“ | подготовка базы и благоустройство территории |
| 205. | УКП ”Тепловая энергетика“ | -”- |
| 206. | ОАО ”Строитель“ | -”- |
| 207. | ГУКДСП ”Горецкая ПМК-1“ | -”- |
| 208. | ОАО ”Горкиводхоз“ | подготовка базы и благоустройство территории |
| 209. | ГУКДСП ”Горецкая СПМК“ | -”- |
| 210. | ДРСУ-127 КУП ”Могилевоблдорстрой“ | -”- |
| 211. | Филиал ДСУ-27 ОАО ”ДСТ-3“ | -”- |
| 212. | ЧУПП ”Прометей“ | -”- |
| 213. | ОАО ”Горецкая райагропромтехника“ | -”- |
| 214. | Инкубаторно-птицеводческая станция по ул.Сурганова, 96 | текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории с заменой ограждения |
|  | 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
|  | 4.1. Агрогородки |
| 215. | Агрогородок ”Сава“ | ремонт дорог ул.Коваля, ул.Школьная, ул.Коллективная |
| 216. | Агрогородок ”Овсянка“ | строительство станции обезжелезивания |
| 217. |  | ремонт дорог ул.Черемушки, ул.Ерофеева |
| 218. | Агрогородок ”Рудковщина“ | ремонт дороги ул.Садовая |
| 219. | Агрогородок ”Ректа“ | ремонт дорог ул.Октябрьская |
| 220. | Агрогородок ”Ленино“ | ремонт дорог ул.Машерова |
| 221. | Агрогородок ”Паршино“ | газификация природным газом жилых домов по ул. Горецкая |
| 222. | Агрогородок ”Горы“ | ремонт дорог ул. Озерная, ул. Садовая |
| 223. |  | газификация природным газом жилых домов дер.Горы |
|  | 4.2. Водоснабжение и газификация сельских населенных пунктов |
| 224. | дер.Сеньково | устройство артезианской скважины и водопроводных сетей |
| 225. |  | газификация природным газом жилых домов |
| 226. | дер.Красулино | газификация природным газом жилых домов по улицам Советская, Заслонова, Якубовского, Горького, Ленина, Озерная |
| 227. | дер.Большие Шарипы | газификация природным газом жилых домов по улицам Молодежная, Гагарина, Центральная, Мира, Садовая |
|  | 4.3. Прочие объекты в сельской местности (по маршруту движения делегации) |  |
| 228. | Автозаправочная станция г.Горки | реконструкция с благоустройством территории |
| 229. | Въездной знак в Горецкий район на границе со Шкловским районом | устройство нового въездного знака |
| 230. | Въездной знак в Горецкий район на границе с Дрибинским районом | устройство въездного знака |
| 231. | Въездной знак в г.Горки | устройство въездного знака в виде архитектурно-художественной композиции |
| 232. | Въездной знак в Горецкий район на границе с Мстиславским районом. Автодорога Р-15 (Мстиславское направление) | устройство въездного знака |
| 233. | Агрогородок Овсянка | текущий ремонт жилфонда |
| 234. |  | обустройство зоны отдыха на берегу искусственного пруда р.Голубина |
| 235. | Агрогородок ”Ленино“ | текущий ремонт музея советско-польского боевого содружества (внутренние отделочные работы, ремонт системы отопления, ремонт кровли) |
| 236. |  | текущий ремонт сельского Дома культуры (фасад, кровля, внутренние отделочные работы) |
| 237. |  | ремонт фасадов гостиницы по ул.Ленина, 8 |
| 238. |  | текущий ремонт фасадов зданий коммунального жилого фонда |
| 239. | Агрогородок ”Рудковщина“ | строительство многофункционального павильона |
| 240. | Агрогородок ”Ректа“ | строительство автозаправочной станции |
| 241. |  | текущий ремонт коммунального жилого фонда по ул.Рабочей |
| 242. | Агрогородок ”Паршино“ | благоустройство места отдыха ”Паршинская роща“ |
| 243. | Деревня Сеньково | благоустройство места отдыха (квартал 240 Зубровского лесничества) |
| 244. | Деревня Полящицы | благоустройство места отдыха ”Быстрянская роща“ |
| 245. | Деревня Полящицы | строительство автостоянки с объектами придорожного сервиса |
| 246. | Место отдыха дер.Сава | строительство объектов придорожного сервиса |
|  | Примечание. Объемы средств и источники финансирования могут уточняться в связи с изменением индекса цен в строительстве и при разработке (корректировке) проектно-сметной документации |
|  | Затраты по подготовке республиканских автомобильных дорог к республиканскому фестивалю-ярмарке тружеников села в г.Горки | реконструкция автодороги М-4 Минск – Могилев – 35,7 км, капитальный ремонт – 27,75 км, текущий ремонт – 55,2 км |